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第一章  比选公告
四川文投汇文资产管理有限公司作为比选人，根据工程建设需要，拟通过公开比选方式确定四川文投汇文·文化产业园20F办公装修项目中选单位，具体内容如下：
[bookmark: _Toc319145196][bookmark: _Toc157235894][bookmark: _Toc170625691][bookmark: _Toc170621327][bookmark: _Toc170621195]一、比选项目概况
[bookmark: _Toc170621196][bookmark: _Toc319145197][bookmark: _Toc170621328][bookmark: _Toc170625692][bookmark: _Toc157235895]1、项目名称：四川文投汇文·文化产业园20F办公装修项目。
2、项目规模：提供四川文投汇文·文化产业园20F办公装修服务，装修范围包括但不限于：前台/接待、茶水间、会议室、办公室及配套基装、水电、消防、暖通及办公家具等，具体详见第六章技术标准及要求。
3、建设地点：成都市青羊区槐树街2号。
4、计划工期：45个日历天。
5、质量要求：达到国家现行质量验收合格标准。
6、标段划分：1个标段。
[bookmark: _Toc319145198][bookmark: _Toc170621197][bookmark: _Toc157235896][bookmark: _Toc170625693][bookmark: _Toc170621329]二、比选申请人的资格要求
[bookmark: _Toc319145199][bookmark: _Toc157235897][bookmark: _Toc170621198][bookmark: _Toc170625694][bookmark: _Toc170621330][bookmark: _Toc319145200][bookmark: _Toc170621199][bookmark: _Toc157235898][bookmark: _Toc170625695][bookmark: _Toc170621331]1、具有独立的企业法人资格。
2、资质要求：具有国家建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。
3、业绩要求：2021年1月1日起至今，具有1个建筑工程施工类似业绩。
4、项目经理（项目负责人）资格要求：具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，且具有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（B证）。
5、本次比选 不接受 联合体参选。
三、报名时间和地点
（一）报名时间：2024年08月03日至2024年08月07日每日上午9:00-12：00，下午14:00- 17:00（北京时间，法定节假日除外）。
（二）报名方式：网上获取。在比选文件获取时间内将以下资料[①单位介绍信、②经办人身份证（加盖单位公章）、③填写完整的《报名登记表》（格式详见附件）]扫描件（所有资料扫描成一个PDF文件，以单位名称命名）发送至比选代理机构邮箱2279647191@qq.com（邮件名称为：项目名称+比选申请人名称），按照代理机构邮箱回复缴费成功后。收到比选代理机构邮箱回复“报名成功”的视为有效报名的比选申请人。代理机构将比选文件和项目资料（如有）以邮件方式发送至有效报名的比选申请人填写的邮箱中。
四、比选申请文件的递交
1、比选申请文件递交的截止时间（比选申请截止时间，下同）2024年08月09日10时00分，地点为中通建设工程管理有限公司（地址：成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心二期1号楼四单元2704号）本项目开标室。
2、逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。
五、公告发布的媒介
本次比选公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com/）、四川文化产业投资集团有限责任公司网站（https://www.scwt.cn/）上发布。
六、联系方式
比 选 人：四川文投汇文资产管理有限公司
地    址：成都市锦江区盐道街3号财富支点大厦704号
联 系 人：毕先生
联系电话：028-86656189

代理机构：中通建设工程管理有限公司
地    址：成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心二期1号楼四单元2704号
联 系 人：张女士
联系电话：028-83226053

[bookmark: _Toc14385][bookmark: _Toc7852][bookmark: _Toc29560][bookmark: _Toc29559009]第二章  比选申请人须知
[bookmark: _Toc319145202][bookmark: _Toc187120137][bookmark: _Toc22265][bookmark: _Toc170621201][bookmark: _Toc170621333][bookmark: _Toc157235900]1、项目概况
1.1 项目名称：四川文投汇文·文化产业园20F办公装修项目。
1.2 项目规模：提供四川文投汇文·文化产业园20F办公装修服务，装修范围包括但不限于：前台/接待、茶水间、会议室、办公室及配套基装、水电、消防、暖通及办公家具等，具体详见第六章技术标准及要求。
1.3 建设地点：成都市青羊区槐树街2号。
1.4 计划工期：45个日历天。
1.5 质量要求：达到国家现行质量验收合格标准。
1.6 标段划分：1个标段。
[bookmark: _Toc319145203][bookmark: _Toc187120139][bookmark: _Toc14429]2、比选申请人合格条件
[bookmark: _Toc187120140][bookmark: _Toc170621202][bookmark: _Toc319145204][bookmark: _Toc157235901][bookmark: _Toc25992][bookmark: _Toc170621334]2.1 具有独立的企业法人资格。
2.2 资质要求：具有国家建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。
2.3 业绩要求：2021年1月1日起至今，具有1个建筑工程施工类似业绩。
2.4 项目经理（项目负责人）资格要求：具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，且具有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（B证）。
2.5 本次比选 不接受 联合体参选。
3、比选申请费用
比选申请人编制申请文件、现场考察、递交申请文件等比选过程中所涉及的一切费用，不论结果如何，比选人不负任何责任，均由比选申请人自己承担。
[bookmark: _Toc157235902][bookmark: _Toc30318][bookmark: _Toc319145205][bookmark: _Toc170621335][bookmark: _Toc170621203][bookmark: _Toc187120141]4、比选申请规定
4.1无论比选结果如何，比选申请人的比选申请文件均不退还。比选人及比选申请人双方都应就比选和比选申请文件中的内容保密，违者将对后果承担责任。
4.2比选人不对未中选情况作任何解释。
4.3比选申请人应认真检查比选文件是否完整，若存在缺页或不全时，应及时向比选人提出，以便补齐。
4.4比选申请人应仔细审阅比选文件中所有的说明，如果比选申请人编制的比选申请文件不符合比选文件的要求，其比选申请文件将被视为不合格。任何对比选文件的忽略或误解，不能作为比选申请文件没有完全响应比选文件的有效理由。
5、比选文件的修改
5.1 比选文件发出后，在提交比选申请文件截止时间前，比选人可对比选文件进行必要的修改。
5.2 比选文件的修改将以书面形式发送给所有比选申请人，比选文件的修改内容作为比选文件的组成部分，具有约束作用。
5.3 比选文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当比选文件、比选文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
5.4 为使比选申请人在编制比选申请文件时有充分的时间对比选文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，比选人将酌情延长提交比选申请文件的截止时间，具体时间将在比选文件的修改、补充通知中予以明确。
5.5 在原定比选申请截止时间之前，如果出现特殊情况，比选申请截止时间需要延迟，比选人应以书面形式通知比选申请人延迟后的比选申请截止时间。
6、比选保证金
[bookmark: _Toc5433]本项目不缴纳比选保证金。
7、履约保证金
[bookmark: _Toc13397][bookmark: _Toc319145206]本项目不缴纳履约保证金
8、比选申请报价
[bookmark: _Toc170621337][bookmark: _Toc157235904][bookmark: _Toc170621205][bookmark: _Toc319145207][bookmark: _Toc187120143]8.1 最高限价：本项目采用固定总价报价，最高限价为494306.36元。
8.2比选申请人应根据项目概况，同时结合自身经营、管理水平，并充分考虑供货期间的未来风险，经过经济技术比较分析后，对本项目进行报价，该报价应是最终用户验收合格后的价格，包括完成本项目所涉及的一切费用，包含人工费、材料费、机械费、管理费、规费、税金及风险费等一切费用，以及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。
8.3中选价将作为中选人与比选人签订合同及进行费用结算的依据，若合同执行期内有新的政策指导文件出台，双方约定不再调整收费标准。
[bookmark: _Toc21686]9、比选申请文件的编制要求
9.1 比选申请文件的语言
比选申请人的比选申请文件应用中文编制。
9.2比选申请人应根据本比选文件的规定提交比选申请文件，比选申请文件应至少包括第四章 比选申请文件格式中的各项内容，并提供相应的证明文件，证明文件至少包括：
（1）营业执照副本（复印件加盖比选申请人公章）；
（2）资质证书（如有）副本（复印件加盖比选申请人公章）；
（3）类似业绩的有效证明材料（复印件加盖比选申请人公章）；
（4）拟派往本项目的项目负责人及其他主要人员资格和能力的证明文件。
9.3比选申请文件应用不褪色的墨水书写或打印、复印，并由法定代表人或法定代表人授权代理人（如果是由授权代理人签字，则应在比选申请文件中附有法定代表人授权委托书）签字或盖章。
9.4除比选申请人对错误处必须修改外，全套比选申请文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由比选申请文件签字人签字或加盖比选申请人公章。
9.5 比选申请文件要求按规定格式和内容填报，份数为正本1份、副本1份、电子文档U盘(比选申请文件盖章版的PDF扫描件)1份，应在封面注明“正本”“副本”字样，当正本与副本、电子文档不一致时以正本为准。
所有比选申请文件应密封完好（密封方式不限），封口处应加盖单位公章或法定代表人印章。外包装上还应写明：
（1）比选项目名称；
（2）比选申请人名称、地址；
（3）比选申请人名称；
（4）“在      年   月   日    时   分前不得拆封”字样。
比选人不接受未按要求进行密封和标记的比选申请文件。如果因投递地点未写清楚而使比选申请文件迟到或遗失，或因密封不严、标记不明而产生的后果，比选人概不负责。
9.6、比选申请文件有效期
比选申请文件在本比选文件规定的比选截止之日起60个日历天内有效。
[bookmark: _Toc27110][bookmark: _Toc319145208]10、比选申请文件递交地点和截止时间
10.1比选申请文件应该在规定的地点和截止时间前提交，逾期送达规定地点的比选申请文件将被拒收。
10.1.1比选申请文件递交截止时间：2024年08月09日10时00分（北京时间）
10.1.2比选申请文件递交地点：中通建设工程管理有限公司（地址：成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心二期1号楼四单元2704号）本项目开标室。
10.2 比选申请文件逾期送达的或者未送达指定地点的,比选人不予受理。
11、比选申请文件的修改与撤回
11.1、比选申请人递交比选申请文件以后，可以在规定的比选申请截止时间之前，以书面形式向比选人递交补充、修改或撤回其比选申请文件的通知。并经法定代表人或委托代理人签署，加盖比选申请人的公章(即单位公章)。在比选申请截止时间以后，不得更改比选申请文件。
11.2、比选申请人的修改或撤回通知，应按本须知的有关规定进行编制、密封、标识和递交。
11.3、比选申请截止时间以后，比选申请人不得撤回比选申请文件。
12、评审
12.1 评审工作由比选人依法组建的评审委员会组织进行。
12.2 评审原则、方法及程序详见第五章 评审方法和标准。
12.3 评审结果的确定：
评审委员会根据评审结果，向比选人提交书面评审报告，在报告中对合格的比选申请人（即通过资格审查和符合性评审的比选申请人，以下同）根据其最终综合得分由高到低排序推荐1-3名中选候选人，若比选申请人最终综合得分相同时，则以比选申请报价低的排名靠前，若报价也相同的并列。
13、评审过程的保密
13.1 评审会开始后，直至授予中选人合同为止，凡属于对比选申请文件的审查、评价和比较的有关资料以及中选排名推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密。
13.2 在比选申请文件的评审、中选排名推荐情况以及授予合同的过程中，比选申请人向比选人和评审委员会施加影响的任何行为，都将会导致其比选申请被拒绝。
13.3 中选人确定后，比选人不对未中选人就评审过程以及未能中选原因做出任何解释。未中选人不得向评审委员会组成人员或其他有关人员索问评审过程情况和索要评审过程材料。
14、中选通知书
14.1评审结束后，比选人按照评审委员会评审结果确定本项目中选单位。具体中选内容以合同内容为准。
14.2中选通知书是合同文件的组成部分。
14.3比选人对未中选的比选申请人不解释未中选原因。
15、合同签订
15.3.1中选人与比选人应于中选通知书发出之日起三十日内签订合同。
15.3.2如果比选申请人中选后，在规定的时间内未与比选人签订合的，比选人有权取消其中选资格，在今后1～3年内将不接受其参加投标（询比申请）。
[bookmark: _Toc388973883][bookmark: _Toc365878695][bookmark: _Toc185047298]16、合同分包
允许分包,分包内容要求：中选单位可以将合同中的部分内容（非主体、非关键性工作）发包给具有相应资质条件的分包单位，必须经项目业主确认。
[bookmark: _Toc185047299]17、重新比选
有下列情形之一的，比选人将重新比选：
（1）报名时间截止，报名单位数量＜3家的；
（2）递交比选申请文件时间截止，递交比选申请文件单位数量＜3家的；
（3）经评审委员会评审后认为不具备竞争的；
（7）经评审委员会评审后否决所有比选申请文件的。
18、比选人的权利
18.1 比选人保留在授予中选通知书前的任何时候取消本次比选活动以及拒绝所有的比选申请文件的权利，且无须向受影响的比选申请人解释有关原因。
18.2 对未中选的比选申请人，比选人将不作任何解释，但可告知其评审结果的排名顺序。
19、不正当竞争与纪律监督
19.1 严禁比选申请人向参与比选、评审工作的有关人员行贿，使其泄露一切与比选、评审工作的有关信息。
19.2 比选申请人在比选过程中严禁互相串通、结盟，损害比选的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他比选申请人参与正当比选。
[bookmark: _Toc157235910][bookmark: _Toc170621344][bookmark: _Toc170621212][bookmark: _Toc319791935][bookmark: _Toc29128][bookmark: _Toc9651][bookmark: _Toc29559010][bookmark: _Toc27080]
第三章  合同条款
合同编号：      

建筑装饰工程施工合同

发包方：                               （以下简称甲方）
承包方：                               （以下简称乙方）
按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条  工程概况 
1.1 工程名称：                                   
1.2 工程地点：                                  
1.3 承包范围：
1.3.1 前期工作，包含深化设计、施工测绘、物业协调等工作；
1.3.2 装饰工程，包含隔断、墙面、天花、地面处理、办公家具、窗帘、垃圾清运等施工；
1.3.3 强电工程，包含办公区强电布线、插座安装等施工和材料；
1.3.4 弱电工程，包含办公区电话、网络的预埋和安装，机柜布线等施工和材料；
1.3.5 暖通工程：包括风管风口的改造，并满足功能使用需要；
1.3.6 消防工程：满足消防规范及验收要求；
1.3.7 其他需要装修公司处理的事项。
1.4 工程承包方式：包工包料。
1.5 工期：     天，暂定      年   月    日进场，      年    月    日完工（具体进场日期以甲方或甲方委托的物业公司正式通知可以进场为准）。
1.6合同价款：暂定总价为人民币        元（大写：            ）；价款为含税价，开具   %的增值税专用发票，其中不含税金额为        元(大写：      ），税金为      元(大写：       ）。详见报价明细表，双方确认报价明细表为乙方根据甲方提供的施工图纸、踏勘施工现场后编制，表中所列项应全部施工。如在施工图纸范围内的工程，乙方编制报价明细表时未列示或工程量列示不足的，视为乙方让利，此部分不再单独计取工程费用，但乙方应予以施工完毕。
第二条  甲方义务
2.1 开工前提供施工期间的水、电；
2.2 负责协调工队与物业的协调关系；
2.3 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。甲方有权在施工过程中及各阶段验收中提出不合格问题，乙方应无条件整改。
2.4 按照合同约定准时足额支付工程款。
2.5 指派              为甲方驻工地代表，负责合同履行工程的具体事务。对工程质量、进度进行监督检查，办理阶段签字、验收、变更、登记手续和其他事宜。但甲方授权代表无权对涉及工程量计量、工程价款调整或确认相关的权利，该等事项需经甲方加盖公章确认才对甲方具有约束力。
第三条  乙方义务 
3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。办理施工所涉及的各种申请、批示等手续。
3.2 乙方承诺乙方及乙方人员具有履行本合同所应具备的资质和条件，乙方指派      为乙方驻工地代表，全权代表乙方负责合同履行工程中的具体事务。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。参加竣工验收，编制工程结算。
3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施、设备、材料和工程成品进行保护。
3.7 乙方不得未经甲方同意将本工程部分或全部交由第三方实施，乙方保证乙方指派的工作人员均为自身员工，与甲方无任何劳务或劳动关系，并承担乙方指派人员的所有安全责任、用工主体责任等。
3.8 乙方应当充分踏勘现场，后期现场产生的任何修补费用、场内搬运费用、材料堆场费用等不再单独计费，乙方须充分考虑此风险。
第四条  关于工期约定
4.1 工期以本合同第1.5条约定的期间为准。如甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，但不额外增加费用。
4.2 因甲方原因，致使工作未按约定完成，影响工期，工期顺延，并按9.1条执行。
4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，如工期延迟按9.3条执行。
[bookmark: _Ref58640040]4.4 如遇下列情形，经甲方书面确认后，工期可相应顺延。
4.4.1 甲方不能按施工准备要求，提供施工场地、水、电源设备，障碍物未能清除，影响乙方进入施工现场施工；
4.4.2 施工期间，因乙方以外的原因发生停电、停水，且停水、停电时间累计达八（8）小时的，工期可顺延（1）天；
4.4.3 因甲方变更工程设计或施工方案所造成的设计变更或工程量增加；
4.4.4 因甲方未能及时确认相应阶段的工程内容而影响乙方后续施工的，因乙方原因导致甲方无法及时确认的情况除外；
4.4.5  因本合同约定的不可抗力导致的工期延误。
4.4.5.1 本合同所称“不可抗力”是指超出一方合理控制能力，致使一方无法根据本合同规定履行其全部或部分义务的任何原因，包括但不限于自然灾害、战争、暴乱、恐怖主义活动、动乱、罢工、极端不利天气条件、火山灰云、火灾、洪水、暴雨或法律/法规/政府命令/规定/条例或指示。
第五条  关于工程质量及验收的约定
5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更以及《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。主要设备的供应、安装及调试，均应符合国家规定、标准及相关部门的强制性要求，若有任何违反的，由乙方承担全部责任。
5.2 本工程质量标准：《建筑装饰装修工程质量验收标准》、《室内空气质量标准》和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》及相关国家规范。且需要通过甲方验收并提供空气质量检测报告，若验收不合格乙方应无条件整改，直至通过验收合格。
5.3 甲、乙双方应及时进行材料到场验收、隐蔽工程和中间工程等一切需要双方确认的检查与验收签字手续，甲方应在收到乙方书面申请确认材料三日内完成签字确认手续，不按时参加上述验收或提出无理异议的，乙方可自行验收和确认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也不顺延。
5.4 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。由于乙方原因造成工期延迟，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方￥100.00元整/天罚金，如逾期达15天甲方除可收取违约金外，还可以单方面采取其他解决措施（包含但不限于解除合同、另行委托第三方施工等），由此造成的一切损失由乙方负责。
5.5 工程总体竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 3 个工作日内组织验收，并办理验收签字、移交手续。如甲方在规定时间内因特殊原因未能组织验收，需在验收通知规定的日期内及时书面通知乙方另定验收日期，另定的验收日期不超过原规定的验收最后期限后10日。
第六条  工程款支付方式 
6.1 双方商定本合同价款采用第 （1） 种：
（1）固定价格。
（2）固定价格加  /  ％包干风险系数计算。包干风险包括   /  内容。
（3）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。
注：如甲方减少施工图纸内的部分施工内容的，双方在固定价格基础上按照报价表的单价，核减相应价款。
6.2 本合同生效后，甲方在收到乙方开具合法发票之后按下表约定支付工程款。
	拨款分4次进行
	拨款％
	金额

	第一次，签订合同后10日内支付预付款
	暂定总价的30%
	人民币：

	第二次，安装及隔墙施工完成后10日内支付
	暂定总价的60%
	人民币：

	第三次，竣工验收合格且结算完成后10日内支付
	支付至结算总价的97%
	人民币：

	质保金：在竣工验收合格壹年后7日内支付，质保金不计息
	剩余结算总价的3%
	人民币：

	
合同金额合计
人民币：    （含税）


6.3 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料15个工作日内审查完毕，如甲方对乙方报送结算资料提出异议的，乙方应补充提供相应证明材料，以供甲方审核，如乙方未提出补充材料或补充材料无法解决甲方异议的，结算价格最终以甲方核定金额为准。甲方核定结算价格后10日内支付至结算总价的97%。
6.4 甲方开票信息如下：
公司名称：四川文投汇文资产管理有限公司
纳税人识别号：91510105MA68H5F744
税务登记地址：四川省成都市青羊区槐树街2号
税务登记电话：028-86789260
开户银行名称：中国工商银行股份有限公司成都金牛支行
银行开户账号：4402243009100239182
乙方收款信息如下：
公司名称：
开户银行名称：
银行开户账号：
第七条  关于材料供应的约定
7.1 本工程材料由乙方严格按工程预算所列项目、材质、品牌型号提供。所有设备必须执有产品合格证、消防产品检测机构检测报告，符合施工设计要求，并向甲方提交，因乙方材料供应不合格所造成的工程质量不达标需要返工的，工期不顺延，因此导致的质量问题和损失全部由乙方承担。
第八条  有关安全生产和防火的约定
8.1 乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》等相关法律法规有关防火设计规范。
8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建设工程质量管理条例》、《建筑安装工程安全技术规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范。
8.3 乙方施工期间发生的任何安全事故，均由乙方负责解决并承担全部责任，如因此导致甲方损失（包含但不限于第三方索赔、诉讼费及律师费等）的，甲方有权向乙方追偿，且有权直接在应付乙方的款项中先行抵扣。
第九条  违约责任	
9.1 甲方不按合同的约定支付工程款，每逾期一天，按应付未付金额的0.03％支付违约金，该项违约金累计不超过未付款项的10%。
9.3 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方￥1000元整/天罚金，且逾期不超过15天，如超过15天甲方除可收取违约金外，还可以单方面采取其他解决措施（包含但不限于解除合同、另行委托第三方施工等），由此造成的一切损失由乙方负责。
9.4 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
9.5 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，或实行了与乙方所提供施工图纸不符对原建筑的改动。由此发生的损失或事故，由乙方负责并承担损失。
9.6 因乙方原因导致工程质量验收不合格，乙方应负责返工，直至通过验收，并承担返工所发生的所有费用，所延误的工期不得顺延，并承担工期延误的违约责任以及给甲方造成的全部损失。
9.7 乙方施工期间对施工区域的设施设备造成损坏的，由乙方承担全部赔偿责任，由此造成工期延误的，还应承担相应的违约责任。
9.8 因乙方违反本合同约定进行转包或违法分包的，甲方有权解除合同，乙方应按照本合同总价款的【20】%向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的全部经济损失。
9.9 在施工过程中若非甲方原因乙方不继续履行合同中主要条款且中断施工，甲方有权终止合同且不再向乙方支付任何工程款，已经支付的，有权要求乙方退还。
9.10 乙方因自身原因要求终止或解除本合同，应向甲方按暂定合同金额的 【20】%支付违约金，并赔偿由此造成的一切损失（包括但不限于经济损失、甲方因被第三人索赔产生的损失，律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等）。
9.11 除本合同另有约定外，乙方提供施工服务不满足合同约定标准或甲方要求的，每出现一次应向甲方支付违约金【5000】元，出现【3】次及以上的，甲方还有权解除本合同，造成甲方损失的，乙方应进行赔偿。
9.12 乙方施工期间，甲方有权对乙方提出整改意见，乙方应按甲方要求完成整改，因此产生的费用全部由乙方自行承担。乙方拒不整改的或经乙方【】次整改仍不能达到甲方要求的，甲方有权单方解除本合同且不承担任何责任，双方据实结算价款，乙方按本合同项下合同总金额的【20】%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
9.13 本合同履行期间，乙方应当自行负责其工作人员及项目现场的人身、财产安全，若发生任何安全事故或由于乙方原因造成甲方、乙方及其他任何第三方的人身、财产损失的，概与甲方无关，由乙方承担全部责任及经济赔偿、补偿，若甲方因此受牵连或给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。
9.14 如乙方违反本协议约定或给甲方造成损失或其他不利后果的，甲方有权立即解除本合同，且乙方应赔偿甲方的全部损失，并支付本合同项下合同总金额【20】%作为违约金。如甲方违反本协议或给乙方造成损失或其他不利后果的，乙方有权立即解除本合同，且甲方应赔偿乙方的全部损失，并支付合同总金额的【10】%款项作为违约金。
9.15 本合同项下所称的甲方损失，包括但不限于甲方因追究乙方违约责任而产生的诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、执行费、差旅费、他人的索赔费用、另行委托第三方处理产生的费用等。
9.16 本合同签订后，因履行合同过程中产生任何争议、纠纷、诉讼、仲裁的，甲方因追索乙方责任所产生的律师费、公证费由乙方全部承担。
9.17 乙方根据本合同约定应支付的违约金、损失赔偿等款项，甲方有权从应付给乙方的费用中直接扣除，不足部分应由乙方另行支付。
9.18 本合同不论因何原因终止，乙方均应在甲方通知的期限内撤场，否则视为乙方放弃遗留在施工场地内的所有机具、物料、设备的所有权，甲方有权采取丢弃、无偿自用等方式处理，且甲方无需就此向乙方承担任何补偿或赔偿责任。
第十条  不可抗力
10.1 任何一方由于不可抗力造成不能履行或部分不能履行合同义务的，不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，以减少因不可抗力造成的损失。遭受不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知另一方，双方可视不可抗力原因对本合同履行的影响程度，协商决定本合同的变更或解除。
10.2  不可抗力指的是超出本合同双方控制范围、无法预见、无法避免或无法克服、使得本合同一方部分或者完全不能履行本合同的事件。这类事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、罢工、暴动、政府行为、法律规定或其适用的变化，或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件，也包括在商务实践中通常被认定为不可抗力的事件。
第十一条  争议或纠纷处理
11.1  本合同在履行期间，双方发生争议时，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解，调解不成，可向工程所在地法院起诉解决。
第十二条  其它约定
12.1  施工项目严格按双方签订的预算、合同、图纸为准，如有变更，需双方书面确认。
12.2  乙方向甲方提供全套营业执照副本、资质文本复印件（盖章）及施工图作为本合同附件，具有同样的法律效力。
12.3  工程质保期壹年(自工程竣工验收合格之日起计算)。工程在质保期内出现问题（非甲方人为原因除外），若乙方拒绝处理，甲方有权聘请第三方单位处理，费用双倍由乙方承担，甲方有权从应付乙方的任何款项中予以抵扣。
第十三条  附则
13.1 本合同经双方盖章后生效。
13.2 本合同一式      份，双方各执     份。
13.3 本合同附件包括施工图纸、报价清单为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
附件：《报价明细表》
   （此页以下无正文）       

	甲方（盖章）：
法定代表人或代理人： 
单位地址：
电话：
邮码：
日期：

	乙方（盖章）：
法定代表人或代理人：
单位地址：
电话：
邮码：
日期：





[bookmark: _Toc10461][bookmark: _Toc21543][bookmark: _Toc29559011][bookmark: _Toc2962]第四章  比选申请文件格式

说明：
(1)比选申请人应按照本章提供的比选申请文件格式要求，提交比选申请文件；本章未提供格式的，由比选申请人自主编制。
(2)本章所附格式大小只是范例，可另附页。
(3)比选申请文件密封后按规定的时间和地址提交。
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正本/副本

四川文投汇文·文化产业园20F办公装修项目




比选申请文件







比选申请人：                   （全称并盖章）

二○二四年   月   日
[bookmark: _Toc25730][bookmark: _Toc170621351][bookmark: _Toc157235917][bookmark: _Toc170621219]
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一、比选申请函
比 选 申 请 函
致：            （比选人）
一、我方全面研究了四川文投汇文·文化产业园20F办公装修项目比选文件，决定参加贵单位组织的本次比选活动。我方授权      （姓名、职务）代表我方     （比选申请人名称）全权处理本项目比选的有关事宜。
二、我方已详细审核全部比选文件，包括补遗文件(如有时)及有关附件，同时我公司对提交的所有比选申请文件负责。你方的机构或授权代表在此被授权可对我公司进行查询或调查，以证实有关本申请提交的声明、文件和资料的真实性。
三、我公司完全理解比选人因法律和政策原因取消比选以及拒绝所有的比选申请文件，并对此类任何行动不承担任何责任，亦无义务向被比选人解释其原因。
四、我公司对提交材料中的所有陈述和声明的真实性和正确性负责。
五、在仔细研究了比选文件，并结合本公司的实际情况后，我方愿意以￥        元）人民币（大写）                 的参选报价承担并完成本项目全部服务内容；计划工期：        ；质量要求：        。此报价已包含所有为完成合同规定工作内容的全部费用，我公司不再以任何理由向你方收取其它任何费用。
六、我公司承诺：如我公司提供的服务不能满足比选人的要求，比选人可随时更换，我公司对此无异议。
七、我方完全同意比选文件合同条款内容，并承诺中选后严格按该合同约定完成相应的工作内容，承担相应的义务和责任。

比选申请人：                          （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：               （签字）
日 期:      年    月    日


附件：分项报价明细表
	序号
	分项名称
	报价金额
	备注

	1
	装饰工程
	
	

	2
	强电工程
	
	

	3
	弱电工程
	
	

	4
	暖通工程
	
	

	5
	消防工程
	
	

	6
	工程其他费用
	
	

	合计
	
	


注：1、上述报价金额应是最终用户验收合格的价格，应包含人工费、材料费、机械费、管理费、规费、税金及风险费等一切费用，以及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。
2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“比选申请函”中的参选报价相等。
3、以上表格如不能完全表达清楚比选申请人认为必要的费用明细，可自行补充。

比选申请人：                          （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：               （签字）
日 期:      年    月    日


[bookmark: _Toc14997]二、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称:                                           
单位性质:                                           
地    址:                                           
成立时间:           年        月       日
经营期限:                               
姓 名:           性 别:        年 龄:           职 务:        
系    （比选申请人单位名称）     的法定代表人。


特此证明。


比选申请人：                          （盖单位章）
日 期:      年    月    日


附：法定代表人身份证复印件。
[bookmark: _Toc11882][bookmark: _Toc319145228]

三、法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人    （姓名）系             （比选申请人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签暑、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改四川文投汇文·文化产业园20F办公装修项目的比选申请文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“比选申请须知”第9.6条规定的“比选申请文件有效期”结束为止。
代理人无转委托权。
特此委托。


比选申请人：                          （盖单位章）
法定代表人：                           （签字或盖章）
身份证号码：                           
委托代理人：                           （签字）
身份证号码：                            
日 期:      年    月    日


注：本授权委托书为法定代表人不亲自递交比选申请文件而委托代理人递交的适用。后附代理人身份证复印件。
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四、声  明

声  明
致：            （比选人）
本公司       （比选申请人名称） 现参加四川文投汇文·文化产业园20F办公装修项目的比选，特此声明：
1、本公司在自2021年以来或成立至今的合同履行过程中，没有因违约或违规行为而导致诉讼或仲裁且判决对本公司不利。
2、本公司在自2021年以来或成立至今的合同履行过程中，没有因违约被逐或因本公司原因而使任何合同被解除。
3、本公司自2021年至今未因工作质量等问题受到相关行政主管部门行政处罚或市场禁入。
如违反以上声明，一经查实，本咨询机构愿承担一切法律责任(包括市场禁入、承担赔偿损失等)，同时，比选人有权取消我公司的参选资格或中选资格。


比选申请人：                          （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：           （签字）
日 期:      年    月    日
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五、承诺书
承 诺 书
致：                    （比选人）：
我方以诚实、守信的态度参加贵方的比选活动并郑重承诺，在比选申请和合同履行过程中，不发生因我方原因造成的违背下列承诺之一的行为或出现其它严重损害贵方利益的行为，如有发生，我方自愿终止该项目合同，且自我方行为被贵方认定之日起两年内，贵方有权不接受我方在贵方其它项目中的比选申请或投标申请，两年后如我方不能有效证明信誉的改善，贵方仍有权拒绝我方的比选申请或投标申请。
1.我方承诺不发生弄虚作假骗取中选、中选后非贵方原因放弃中选的行为。
2.我方承诺不发生任何串通与项目有关的相关单位，损害贵方利益的行为。
3.我方承诺，中选并签订合同后，接受比选人相关管理制度约束，接受并承认中选人考核办法及考核结果。
4.我方承诺正确、妥善处理各种关系，不发生因我方原因（如拖欠员工工资）造成的集体上访、滋事行为。
5.我方承诺不发生出具虚假成果或报告的行为。
6.我方承诺不发生因我方原因造成的咨询、服务质量或咨询服务质量达不到合同约定，严重影响项目正常建设的行为。
7.我方承诺不发生因我方原因造成服务成果出现重大失误的行为。

比选申请人：                          （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：           （签字）
日 期:      年    月    日
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六、比选申请人基本情况一览表
比选申请人基本情况一览表
	比选申请人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	联系人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	

	营业执照号
	
	

	注册资金
	
	

	开户银行
	
	

	账号
	
	

	经营范围
	

	备注
	


注：本表后应附企业营业执照副本、资质证书（如有）副本复印件、开户许可证或基本存款账户复印件，并加盖比选申请人鲜章。

比选申请人：                          （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：           （签字）
日 期:      年    月    日
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七、公司简介
公司简介

格式由比选申请人自拟，宜包含
1、 企业基本信息：机构设置、技术人员组成、知识结构、人员总数、企业历史；
2、 企业获奖情况（如有）；
3、 企业经营情况：完成项目情况、在建项目情况；
4、 其他：办公环境、人员精神面貌、企业资金及综合实力。


比选申请人：                          （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：           （签字）
日 期:      年    月    日

[bookmark: _Toc319145233][bookmark: _Toc170621359][bookmark: _Toc157235925][bookmark: _Toc25231][bookmark: _Toc170621227]
八、项目管理机构一览表
（一）主要技术人员一览表
	序号
	拟在本项目中任职
	姓名
	性别
	技术职称
	专业
	执业资格证书号

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
		

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



比选申请人：                          （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：           （签字）
日 期:      年    月    日


（二）主要技术人员简历表
	姓  名
	
	年龄
	
	专  业
	

	职  称
	
	职务
	
	从事专业年限
	

	毕业学校
	年  月毕业于      学校      系（科），学制   年

	身份证号
	
	拟在本项目任职
	

	技术资格
（需附复印件）
	

	时间（年月）
	主要业绩

	
	

	
	

	
	

	
	


注：主要技术人员按资格审查要求及评标办法的要求附相应的证件、证书、身份证等的复印件或扫描件并加盖比选申请人公章。

比选申请人：                          （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：           （签字）
日 期:      年    月    日
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[bookmark: _Toc319145234][bookmark: _Toc170621228][bookmark: _Toc170621360][bookmark: _Toc157235926]九、类似项目业绩一览表
2021年1月1日起至今类似项目业绩一览表
	采购方名称
	项目名称
	项目规模
	合同金额
（万元）
	供货内容
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1、类似项目业绩是指：“第二章 比选申请人须知”及“第三章 评审办法和标准”中要求的业绩。
2、业绩证明材料提供:中标（中选）通知书或合同协议书复印件，业绩认定时间以中标（中选）通知书或合同协议书的间为准。以上业绩证明材料均需加盖比选申请人公章。

比选申请人：                          （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：           （签字）
日 期:      年    月    日
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十、实施方案
实施方案

格式自拟。



十一、比选申请人认为需提供的其他材料
格式自拟。
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第五章  评审方法
[bookmark: _Toc170621364][bookmark: _Toc157235930][bookmark: _Toc182301988][bookmark: _Toc56590948][bookmark: _Toc17197784][bookmark: _Toc182306255][bookmark: _Toc170621231]一、总则
1.1本次评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。
1.2比选人将在比选申请文件递交截止时,交由评审委员会进行评审。在本文件规定的提交截止时间后提交的比选申请文件，比选人将拒绝接收。
二、评审委员会
2.1本项目的评审委员会由比选人按照相关规定组建。
2.2评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
2.3评审程序：资格审查---符合性评审---报价初步评审---量化评分并排序---编写比选报告。
2.4 在评审过程中，凡未通过上一评审程序的比选申请文件，不再进入后续评审程序。
三、评比程序
评比委员会对合格的比选申请人的比选申请文件按评分标准进行量化评分，最后按综合得分由高到低依次推荐1-3名中选候选人。若比选申请人最终综合得分相同时，则比选申请报价低的排名应靠前。
四、资格审查
4.1评审委员会首先对所有比选申请文件进行资格审查，资格审查实行强制性合格条件标准（见下表），凡有一项不合格则不能通过。资格审查未通过的不再进入下步评审。
资格审查强制性合格条件
	序号
	审查内容
	合格条件
	是否符合

	1
	营业执照
	具有独立法人资格
	

	2
	资质要求
	具有国家建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证
	

	3
	业绩要求
	2021年1月1日起至今，具有1个建筑工程施工类似业绩。
注：业绩证明材料提供中标（中选）通知书或合同协议书复印件，业绩认定时间以中标（中选）通知书或合同协议书的时间为准。以上业绩证明材料均需加盖比选申请人公章。
	

	4
	项目经理（项目负责人）资格要求
	具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，且具有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（B证）
	

	5
	联合体
	本项目不接受联合体参选
	

	
	结论
	以上条件必须全部通过
	


注：1.表格中“√”表示满足，“×”表示不满足，结论分“通过”和“不通过”；
2.有任意一个“×”表示结论“不通过”。
五、符合性评审
5.1 符合性评审主要为评审委员会对各比选申请文件是否在实质上响应了比选文件要求进行评审。
5.2若比选申请文件有下表中所列任何一种情况的，则视为未能在实质上响应比选文件，属重大偏差，将不进入详细评审。
比选申请文件符合性评审表
	序号
	重大偏差情况
	是否存在重大偏差（填写“是”或“否”）

	1
	比选申请文件签字或盖章是否符合比选文件要求
	

	2
	是否存在明显不符合国家有关法规、文件和标准的要求
	

	3
	比选申请文件内容是否不完整或关键字迹模糊、无法辨认的
	

	4
	比选申请人的报价是否符合比选文件规定
	

	5
	比选申请文件是否附有比选人不能接受的条件
	

	结论（应填写“通过”或“不通过”）
	


注：1.表格中“√”表示满足，“×”表示不满足，结论分“通过”和“不通过”；
2.有任意一个“×”表示结论“不通过”。
5.3上述重大偏差之外的偏差为细微偏差。评审专家应当书面要求存在细微偏差的比选申请人在详细评审前予以补正。拒不补正的，在量化评分评审时可以对细微偏差作不利于比选申请人的处理。有关澄清说明与答复，比选申请人应以书面形式进行，但对报价等实质性的内容不得更改。澄清问题作为比选申请文件的组成部分。
六、报价初步评审
6.1评审基准价：以所有通过符合性评审的比选申请人报价的算数平均值为基准价；
6.2低于成本评审：
在评审过程中，评审委员会发现比选申请人的报价明显低于其他比选申请报价，使得其比选申请报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选申请人作出书面说明,评审委员会应从比选申请人的货物本体成本、供货时间、售后服务的要求、管理成本等方面综合考虑对比选申请人是否低于其个别成本进行认定，评审委员会经评审认为其不低于成本的，应当书面说明理由。比选申请人不能说明或者评审委员会认为说明不合理的，由评审委员会认定该比选申请人以低于成本报价竞标，其比选申请文件应作否决处理。
启动低于成本评审的具体标准：比选申请人的报价低于最高限价的80%且低于有效比选申请人的报价算术平均值的90%时。
评审委员会全体成员半数以上认为该比选申请人不能合理说明的，认定该比选申请人以低于成本报价竞标，其比选申请文件应作否决处理。持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。
七、量化评分并推荐中选人
7.1评审委员会对合格的比选申请人的比选申请文件按量化评分标准进行量化评分，最后按综合得分由高到低的顺序向比选人推荐1-3名中选候选人。若比选申请人最终综合得分相同时，则比选申请报价低的排名靠前。
7.2编制比选报告，比选报告由评审委员会全体成员签字。
7.3比选人根据评审结果，确定第一中选候选人为中选人。
7.4排名第一的中选候选人主动放弃中选或因不可抗力提出不能履行合同的，比选人可以确定排名次之的为中选人，依次类推。

量化评分标准、评分依据
	序号
	评分子项
	评分标准
	分值

	一
	企业综合实力
	9

	1
	企业业绩
	2021年1月1日起至今，具有1个建筑工程施工类似业绩得3分，本项最高得9分。
注：注：业绩证明材料提供中标（中选）通知书或合同协议书复印件，业绩认定时间以中标（中选）通知书或合同协议书的时间为准。以上业绩证明材料均需加盖比选申请人公章。
	9

	二
	项目管理机构
	16

	1
	项目经理（项目负责人）
	具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书得4分；具有建筑工程相关专业中级及以上职称证书得2分。本项最多得6分。
注：项目经理应提供相关证书复印件。
	6

	2
	技术负责人
	具有建筑工程相关专业中级及以上职称证书得4分。本项最多得4分。
注：技术负责人应提供相关证书复印件。
	4

	3
	项目班子成员
	对比选申请人拟派本项目的班子其他人员配备专业种类是否齐全、人数是否合理、是否满足项目建设及进度需求等方面进行评价。优得4.9-6.0分，良得3.7-4.8分，一般得2.5-3.6分，差得1.3-2.4分。无得0分。此项最高得6分。
	6

	三
	实施方案
	15

	1
	实施方案
	1、内容完整性和编制水平：重点难点分析全面详细，具有针对性，现状明晰，专业论证充分，解决方案合理
优得2.5-3.0分，良得1.9-2.4分，一般得1.3-1.8分，差得0.7-1.2分，无得0分。
2、施工方案与技术措施：根据施工技术方案与技术措施是否合理且能指导施工综合比较。
优得2.5-3.0分，良得1.9-2.4分，一般得1.3-1.8分，差得0.7-1.2分，无得0分。
3、质量管理体系与措施：质量保证措施较为全面、合理。
优得2.5-3.0分，良得1.9-2.4分，一般得1.3-1.8分，差得0.7-1.2分，无得0分。
4、安全管理体系与措施：安全文明措施方案措施较为全面、合理。
优得2.5-3.0分，良得1.9-2.4分，一般得1.3-1.8分，差得0.7-1.2分，无得0分。
5、工程进度计划与措施：进度计划满足要求，保证措施较为全面、合理。
优得2.5-3.0分，良得1.9-2.4分，一般得1.3-1.8分，差得0.7-1.2分，无得0分。
	15

	四
	报价
	1、评审基准价：为所有有效比选申请人的参选报价的算术平均值。
2、报价得分：以基准价为准，有效参选报价等于基准价的得满分，有效参选报价低于基准价的，每低1%扣0.5分，有效参选报价高于基准价的，每高1%扣1分，中间值用插入法进行计算，小数点后保留两位。
	60

	
	合计
	
	100




[bookmark: _Toc936]第六章  技术标准及要求
一、项目概述
（一）项目概况：提供四川文投汇文·文化产业园20F办公装修服务，装修范围包括但不限于：前台/接待、茶水间、会议室、办公室及配套基装、水电、消防、暖通及办公家具等。
（二）建设地点：成都市青羊区槐树街2号。
（三）计划工期：45个日历天。
二、技术服务要求
（一）服务内容：四川文投汇文·文化产业园20F办公装修服务。施工平面图详见附件。装修工作内容包含但不限于以下内容：
1、前期工作，包含深化设计、施工测绘、物业协调等工作；
2、装饰工程，包含隔断、墙面、天花、地面处理、垃圾清运、办公家具、窗帘等施工；
3、强电工程，包含办公区强电布线、插座安装等施工和材料；
4、弱电工程，包含办公区电话、网络的预埋和安装，机柜布线等施工和材料；
5、暖通工程：包括风管风口的改造，并满足功能使用需要；
6、消防工程：满足消防规范及验收要求；
7、其他需要装修公司处理的事项；
8、如涉及装修项目范围外的服务，费用另计。
（二）质量要求：达到国家现行质量验收合格标准。
（三）技术标准
1、建筑装饰技术标准
（1）施工验收规范
本工程的施工与验收应按本说明进行，说明中未详之处均应遵照国家标准执行，执行规范如下：
《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018
《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）
《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020
《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354-2005
《建筑环境通用规范》GB55016-2021
《既有建筑维护与改造通用规范》（GB55022-2021）
（2）防火等级要求
1）施工应符合《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354的规定；
2）对进入施工现场具有防火设计要求的装修材料应检查其燃烧性能或耐火极限、防火性能检验报告、合格证等技术文件并填写进场验收记录；
3）保证楼层通向疏散楼梯的交通畅通，在安全出口处及疏散楼梯处均设有疏散指示灯及明显标志，内装修不应妨碍消防和疏散走道的正常使用；
4）建筑内部消火栓不应被装饰物遮蔽，消火栓门上标志图形应规范，颜色应鲜明醒目，补充消火栓门开启角度≥120°；
5）当照明灯具的高温部位靠近木材制品或其他非A级材料时，应采取隔热、散热等防火保护措施，灯饰使用材料的燃烧性能不应低于B1级。
6）应符合《建筑内部装修设计防火规范》4.0.8条无窗房间的要求
（3）防水要求
1）本工程中卫生间采用两层防水。每层防水均需加保护层，构造做法详见国标图集《工程做法》05J909-LD16；
2）卫生间、清洁间、清洗消毒防水层在墙地交接处上翻1800；
3）防水工程应在地面、墙面隐蔽工程完毕并经验收合格后进行，其施工方法应符合国家现行标准、规范的有关规定及防水设计构造做法；
4）防水材料的性能应符合国家现行有关标准的规定，并应有产品合格证；
5）防水工程应做不少于24h的蓄水试验，合格后办理隐蔽工程验收；
6）施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在5摄氏度以上；
7）基层表面应平整，不得松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷，含水率应符合防水材料的施工要求；
8）地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位，应先做防水附加层；
9）水泥砂浆保护层20厚，强度为M20。
（4）装修材料要求
1）本工程所用材料、设备的品种、规格、性能符合国家现行产品标准的规定并符合：
《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2017
《建筑用墙面涂料中有害物质限量》020Z-Z8G8TED
《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》8002-E898T8D
《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》T00Z-18G8T8D
《室内装饰装修材料聚氟乙烯卷材地板中的有害物质限量》T00Z-9898T8D
《混凝士外加剂中释放氨的限量》I002-8898T8D
《建筑材料放射性核素限量》0T0Z-99998D
2）本工程所选用的各种装修材料及产品，应根据设计方提供材料规格、品质、颜色等《室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂有害物的限量》GB50325-2010
技术条件选用本工程的各种装饰材料及产品。由施工单位提供材料样板，并提供材料合格证书、使用说明书及环保、防火性能检测报告，进口产品应提供入境商品检验合格证明。经建设方、设计方确认后进行封样并据此进行施工验收。
3）未指定的材料及设备，施工单位选用时除应符合国家现行产品标准外还应遵守：优先使用可重复使用、可循环使用、可再生使用的产品及材料；优先使用先进节能、环保及改进室内空气质量技术的产品及材料；严禁使用国家明令淘汰的产品及材料；所有产品及材料需经设计方认可后方可进场安装。
4）装饰装修所用的材料应按设计要求进行防火、防霉和防蛀处理；
5）现场配制的材料应按设计要求或产品说明书制作。
6）根据《建筑环境通用规范》5.1.2条，本项目是Ⅱ类民用建筑，需符合此条补充室内空气污染物浓度限量要求。
（5）装饰施工工艺要求
新增隔墙耐火极限应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第5.1.2条规定，不小于0.75小时，疏散走道两侧房间隔墙耐火极限不应低于1小时。新增隔墙荷载应满足结构设计要求。施工工序应符合《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73-91要求。
2、安全组织措施
（1）作业人员进入施工现场，进行三级教育和安全技术交底；施工作业时，安全员现场监督。
（2）对班组人员要加强教育，提高施工人员的安全意识，加大安全防护的投入，做到设施安全，安全检查及时，安全制度完善，杜绝事故的发生。
（3）进入施工现场必须戴好安全帽，高处作业必须系好安全带。非施工人员不得进入现场，严禁酒后进行施工作业。
（4）全体施工人员必须严格按照施工组织施工、统一领导、绝不允许违章操作、违章指挥、违反安全劳动纪律、认真执行安全操作规程，精心组织、精心施工、圆满完成本次施工任务。
（5）施工现场的电源必须实现“三级供电、二级保护”的供电原则。使用破损设备时，必须做到一机、一闸、一箱。
3、建渣清运
维修当天形成的建渣，及时清理干净，进行建渣装袋，运输至指定的建渣堆放点，并由专人负责管理，配置洒水及覆盖设备，定时洒水清扫。建渣外运时严格按照《成都市市容和环境卫生管理条例》执行，在渣土运输前，向建渣浇水，以减少粉尘。形成一定的数量后，及时组织运输车辆清运，防止造成二次污染，做到拆除一块装袋清理一块，既保证施工进度，又保护环境卫生。参与渣土清运的车辆都必须办理渣土运输证，道路行驶通行证等必须手续，车辆全部为封闭型运输车。运输车出离园区时必须清洗车轮，然后经过预先铺好的草垫、麻袋等出离现场。并调配足够的清扫人员进行污染路面清扫，保证市容整洁，建渣倾倒必须到政府制定垃圾点处置。
自卸汽车在坑边倾倒建渣时，当接近坑边时，要慢速行使，要注意与坑保持一定的安全距离，严防汽车在坑边倾翻。建渣倾倒后，车箱必须放下，回位后，才能开车行使。以免扬起的车箱与电线、桥梁等相撞发生事故，或因重心太高，造成倾翻等事故。
[bookmark: _GoBack]4、工程验收
（1）本工程以施工图纸、作法说明、设计变更以及《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。
（2）工程总体竣工后，施工方通知建设方验收，建设方自接到验收通知3个工作日内组织验收，并办理验收签字、移交手续。如建设方在规定时间内因特殊原因未能组织验收，需在验收通知规定的日期内及时书面通知施工另定验收日期，另定的验收日期不超过原规定的验收最后期限后10日。
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